## Slide 1
作业指导手册
火焰与烟雾
目标检测项目
从 YOLOv8 试跑，到本地 10 轮，再到云端 100 轮交付
一份给深度学习初学者的真实项目复盘手册
MobileNetV2
Faster R-CNN
PyTorch
适合：零基础学习者 / AI 项目经理 / 课程项目复盘
01

## Slide 2
阅读方式
先记住：项目成功不等于过程没有报错
02
这份手册不是“漂亮结果集”，而是一张真实的排错地图。
第一遍：跟着流程走，建立“任务 → 数据 → 模型 → 评估 → 交付”地图。
第二遍：只回看红色“坑位”，把错误现象和排查路径记住。
第三遍：把命令模板复制成自己的项目清单。
复盘的核心
不是
“我有没有一次跑通”
而是
“我能不能知道
下一次先检查什么”
开篇
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 3
全局地图
这次项目真正经历了 5 个阶段
03
→
1
认识任务
目标检测、YOLO标签、Faster R-CNN
→
2
先跑 YOLOv8
验证数据/GPU/流程，但不是最终路线
→
3
本地 10 轮
模型能训，但日志不够，曲线不完整
→
4
云端 100 轮
统一接口、路径与指标，完成实验
5
工程化交付
曲线、评估、GitHub、PPT、压缩包
最有价值的不是“没有踩坑”，而是每一次报错都变成了下一次的检查项。
全局地图
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 4
阶段一 · 任务理解
目标检测比图像分类多回答一个问题：东西在哪里？
04
图像分类
这张图是什么？
整张图 → fire / smoke
目标检测
是什么？在哪里？
fire
smoke
图片 → 多个框 + 类别 + 置信度
任务理解
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 5
阶段二 · 数据集
先把数据“看懂”，再谈模型
05
dataset layout
data/
├─ train/
│ ├─ images/ └─ labels/
└─ val/
├─ images/ └─ labels/
一行 YOLO 标签 = 一个目标
class_id x_center y_center width height
0 0.512 0.484 0.210 0.330
坐标全部是 0~1 的归一化值；不要直接拿像素值填进去。
类别映射
0 = fire / 1 = smoke
Faster R-CNN
0 = background
转换规则
YOLO 类别 + 1
数据集
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 6
阶段二 · 数据集
数据问题往往比模型问题更早出现
06
四个最先检查的条件
图片与标签同名
cat_001.jpg ↔ cat_001.txt
类别编号合法
只允许 0 / 1
框没有越界
x±w/2、y±h/2 在图内
空标注被允许
背景图可用 [0,4] 空框
一个坏框会让训练在“模型前向传播”之前就失败。
数据集
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 7
阶段三 · 环境
环境检查要回答三个问题：能导入、能用 GPU、能跑一张图
07
1
Python / 包是否在同一个环境？
不要把 conda 环境和系统 pip 混在一起。
2
PyTorch 是否看到 CUDA？
torch.cuda.is_available() 应该返回 True。
3
模型能否完成一次前向？
先用 1 张图跑推理，再开始长训练。
sanity check
python -c "import torch; print(torch.__version__)"
python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"
> True
nvidia-smi
> GPU / VRAM / utilization
“CUDA 版本”有两种：驱动支持的版本，和 torch.version.cuda 编译版本。先看能不能用，再纠结数字。
环境
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 8
真实踩坑一
YOLOv8 先跑起来了，但它不是最终路线
第一次试跑的价值：验证数据、GPU 和训练流程；失败的价值：暴露路径和 Windows 多进程问题。
项目复盘手册

## Slide 9
真实踩坑一 · YOLOV8
YOLOv8 试跑不是白费，它先回答了“环境能不能工作”
09
初次路线
Ultralytics YOLOv8n
用来快速验证：
数据集能否被读取
GPU 是否正常工作
训练目录是否会产生结果
为什么它没有成为最终答案？
课程最终项目路线是：
MobileNetV2 + Faster R-CNN
所以 YOLOv8 的结果只能作为 baseline / 排错证据，
不能直接替代指定模型的最终实验。
先跑通一条路，可以降低不确定性；但一定要把“验证环境”和“最终实验”分开记。
YOLOv8 试跑
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 10
真实踩坑一 · YOLOV8
YOLOv8 的两个报错，后来变成了通用排错规则
10
error 1 · path
❌ FileNotFoundError
data.yaml / images / labels
> 原因：数据根目录写错
✅ 先核对绝对路径与目录树
error 2 · workers
❌ Windows multiprocessing error
workers=8
> 原因：Windows 启动多进程方式不同
✅ workers=0 + main guard
通用排错顺序
1
看错误最后一行
2
定位是路径/环境/数据/接口哪一类
3
只改一个变量再重跑
YOLOv8 试跑
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 11
阶段四 · 模型
最终模型路线：轻量特征提取 + 两阶段检测
11
输入图片
→
MobileNetV2
Backbone
提取多层特征
→
Faster R-CNN
RPN：提出候选区域
RoI：抽取区域特征
分类 + 边框回归
→
输出
fire / smoke
框 + 置信度
类别编号
0 背景 / 1 火焰 / 2 烟雾
训练策略
AdamW · 1e-4
最终实验
100 epochs · batch 8
模型路线
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 12
真实踩坑二 · 本地基线
本地 10 轮证明模型能训练，但还不足以支撑完整报告
12
本地设备
RTX 4060
训练轮数
10 epochs
训练体验
接近一夜
mAP@0.5
≈ 0.6093
这次跑通了什么？
数据读取与标签转换
MobileNetV2 + Faster R-CNN 前向/反向
模型权重能够保存并再次评估
还没有解决什么？
没有按 epoch 记录验证指标
没有完整 val loss / 子损失历史
无法生成要求的全套变化曲线
本地基线
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 13
真实踩坑二 · 日志设计
“模型训练成功”与“实验数据可解释”是两件事
13
已有数据
总 loss
最终权重
一次或少量验证结果
要画完整曲线，至少要按 epoch 保存
epoch · train_loss · val_loss · mAP50 · mAP50_95
precision · recall · learning_rate
补日志比补一张图更重要：图表只是日志的可视化结果。
日志设计
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 14
阶段五 · 云端实验
云端训练的决定，不只是为了更快，而是为了把实验做完整
14
本地 RTX 4060
能跑，但代价高
batch 较小
单轮时间长
10 轮已接近一夜
不适合反复试错
→
云端 RTX 5090
一次跑完 100 轮
batch_size = 8
每轮结束验证
记录曲线所需指标
最终结果可复现
云端实验
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 15
真实踩坑三 · 路径
云端第一次失败：代码在找 /root/train，但数据在 /root/data/train
15
actual error
❌ 找不到训练集目录：/root/train
train.py 以 PROJECT_DIR.parent 为数据根目录
但实际目录多了一层 data/
错的拼接
PROJECT_DIR.parent / train
正确拼接
PROJECT_DIR.parent / data / train
预防动作：上传前先画出服务器目录树，并在脚本启动时打印 TRAIN_DIR / VAL_DIR 的绝对路径。
云端路径
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 16
真实踩坑三 · 接口
云端第二次失败：训练脚本和评估脚本“说的不是同一种语言”
16
train.py 期待
evaluate_model(
data_root=…
batch_size=…
output_path=…
evaluate.py 实际提供
evaluate_model(
model=…
loader=…
device=…
接口不是“文件存在”就算完成；调用方和被调用方必须共享同一份参数与返回值约定。
云端接口
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 17
真实踩坑三 · 接口设计
把 train.py 与 evaluate.py 的接口先写成“合同”
17
输入合同
model：当前模型对象
loader：验证集 DataLoader
device：cuda / cpu
score_threshold：默认 0.0
→
返回合同
mAP@0.5
mAP@0.5:0.95
per_class_AP
images / predictions / inference_time
字段命名要统一：不要一边叫 mAP50，另一边叫 mAP@0.5。
接口设计
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 18
阶段五 · 云端实验
当第 1 轮完整跑完，才算进入“长跑模式”
18
GPU 利用率
60%–100%
显存占用
约 30 GB
batch size
8
训练轮数
100
监控的意义不是“看起来很专业”，而是确认流水线没有停在某个阶段。
数据加载 → GPU 前向/反向 → 保存权重 → 验证集推理 → 写入 training_log.json
训练时间长并不可怕；最怕的是没有日志、没有心跳、没有可确认的中间结果。
云端实验
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 19
阶段六 · 训练结果
真实训练里，loss 下降很快；mAP 在后期进入平台期
19
训练 loss（已知 epoch 节点）
第2轮
0.159
第10轮
0.092
第34轮
0.042
第100轮
0.022
mAP@0.5（训练过程/最终评估节点）
第10轮
0.676
第34轮
0.697
第100轮 / JSON
0.699
如何解读：
loss 持续下降 ≠ mAP 必然同比上涨；后期提升变慢，说明模型从“学基本特征”转入“微调定位与泛化”。
注：这里使用的是对话中已记录的关键节点，不是重新伪造完整 epoch 曲线。
训练结果
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 20
阶段六 · 训练结果
曲线能不能解释，取决于每一条线是不是有真实日志支撑
20
可以放心使用
train_loss（真实记录）
learning_rate（固定 1e-4）
mAP / AP（验证结果）
独立 evaluation_results.json
必须标注局限
val_loss = 0 是占位值
cls_loss / box_loss = 0 未被真实统计
不要把占位曲线讲成真实趋势
一张“看起来完整”的图，不如一张“每个数都知道来源”的图。
训练结果
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 21
阶段六 · 指标
最终独立评估：fire 更容易检出，smoke 更难定位
21
mAP@0.5
0.698624
mAP@0.5:0.95
0.362444
平均推理时间
5.80 ms/image
最终来源
evaluation_results.json
类别 AP@0.5
fire
0.781
smoke
0.616
为什么 smoke 更难？
烟雾边界模糊、透明、形态变化大，
同样的框回归难度通常高于火焰。
指标
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 22
阶段六 · 指标
最终结果要以独立评估文件为准，而不是训练过程中的一行打印
22
train.py output
Epoch 100完成
mAP50 = 0.6986…
训练循环中的阶段性结果
→
evaluate.py output
独立跑完整 val
mAP@0.5 = 0.698624
mAP@0.5:0.95 = 0.362444
写入 evaluation_results.json
交付规则
报告、PPT、README 使用同一个源文件；如果出现小数差异，说明“来源不同”，先查文件和评估命令。
指标
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 23
阶段七 · GITHUB
工程化交付：代码、结果、权重和数据要分开管理
23
repository tree
README.md
requirements.txt
.gitignore
src/
train.py / evaluate.py / model.py
results/
training_curve.png / *.json
weights/README.md
不公开上传
data/ 训练数据
*.pth 模型权重
__pycache__/ 临时缓存
README 里写清楚：数据集不随仓库提供，
权重体积较大，需要另行获取。
GitHub 展示的是可理解、可复用的项目结构，不是把服务器硬盘整体搬上去。
GitHub
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 24
阶段七 · GITHUB
Git 第一次使用，最常见的不是代码错误，而是身份和网络
24
LF → CRLF warning
换行符提示，不是上传失败
user.name / user.email
第一次 commit 先配置身份
代理端口 7897
Git 的代理必须和本机代理一致
分享链接不带 .git
浏览器访问用网页地址；.git 用于 clone
最小命令链
git init → git add . → git commit → git remote add origin → git push
GitHub
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 25
阶段八 · 交付
最终交付不是“把文件发出去”，而是让别人知道怎么读、怎么复现
25
必须有
GitHub 仓库链接
README + requirements
最终 JSON 指标
training_curve.png
PPT / 压缩包
发之前查
指标来源一致
图片路径可显示
没有误传 .pth / data
PPT 能打开
给项目经理讲
为什么选这个模型
遇到哪些工程问题
当前指标意味着什么
下一步如何优化
交付
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 26
附录 · 命令
一页命令模板：下一个项目先按这个顺序走
26
local sanity check
python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"
python -c "import torch; print(torch.__version__)"
python src/plot.py
cloud training
nvidia-smi
cd /root/mobilenetv2_project
python train.py
python plot.py
final evaluation
python evaluate.py --device cuda --batch-size 8 --data-root /root/data
检查 evaluation_results.json
git delivery
git status
git add .
git commit -m "initial project"
git push -u origin main
附录
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 27
对话复盘附录
把“听不懂”的瞬间，变成可复用的理解方法
下面这些问题，都是项目推进中真实出现过的卡点。每一页只保留一个问题、一个校准、一个结论。
项目复盘手册

## Slide 28
对话复盘 · CNN
1×1 卷积是不是一道“整理工序”？
28
用户提问
“加入 1×1 后，计算量为什么反而变少？”
解释与校准
它先在同一个空间位置融合并压缩通道，例如 192 → 96，再把更轻的特征交给 3×3 卷积处理。
这一问真正要记住：
1×1 卷积不是简单删除特征，而是低成本地“重新组合 + 瘦身”。
对话复盘
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 29
对话复盘 · CNN
对话继续：192 个通道到底装的是什么？
29
不是 192 种颜色，而是 192 张特征图。
输入图片
RGB = 3 个颜色通道
→
中间层
64 / 128 / 192 张特征图
边缘、纹理、形状组合……
→
深层语义
局部零件 → 物体概念
通道数越多，表示模型保留的“观察维度”越丰富；但计算量和显存也会一起增加。
对话复盘
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 30
对话复盘 · RESNET
网络退化是不是“传递中的噪音太大”？
30
用户提问
“56 层比 20 层还差，是不是因为噪音一路累积？”
解释与校准
不完全是。更核心的是普通深层网络更难优化：梯度传播困难，新增层也不容易学成“什么都不改”。
这一问真正要记住：
网络退化首先是优化问题，不要和过拟合混为一谈。
对话复盘
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 31
对话复盘 · 模型成本
参数量和计算量，是不是一回事？
31
用户提问
“参数少了，运行时间就一定按比例变短吗？”
解释与校准
参数量是模型里有多少个可训练数字；计算量是处理一次输入要执行多少次操作。硬件、内存读写和并行效率都会影响实际耗时。
这一问真正要记住：
参数量像“规则数量”，计算量像“规则被重复执行多少次”。
对话复盘
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 32
对话复盘 · 概念边界
CNN 和图像分类，谁是任务谁是工具？
32
用户提问
“CNN 是不是就是图像分类？”
解释与校准
图像分类是任务：判断整张图属于什么类别；CNN 是模型结构：可以用来提取图像特征，也能服务于检测、分割等任务。
这一问真正要记住：
不要把任务、模型、数据格式、评估指标混成同一个概念。
对话复盘
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 33
对话复盘 · 目标检测
R-CNN 是不是“力大砖飞”？
33
用户提问
“一张图 2000 个候选区域，不就是穷举吗？”
解释与校准
这个判断抓住了 R-CNN 的主要缺点：候选框多、重复计算严重。它的历史价值在于证明 CNN 能同时用于“识别 + 定位”，后续 Fast/Faster R-CNN 都是在减少重复劳动。
这一问真正要记住：
把一个旧模型放进“它解决了什么、又留下什么问题”的进化链里理解。
对话复盘
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 34
对话复盘 · 代码阅读
demo_main 需要逐行完全理解吗？
34
用户提问
“这段预处理、checkpoint、Tensor 代码太长了，必须全部啃下来吗？”
解释与校准
当前阶段先掌握数据流：图片 → resize/crop/normalize → Tensor → ResNet → 类别输出。库内部实现、权重读取细节和每个 API 参数可以后补。
这一问真正要记住：
代码阅读先抓输入、输出和数据流，不要一上来钻库源码。
对话复盘
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 35
对话复盘 · 数学直觉
梯度下降是不是越来越接近 0？
35
用户提问
“教材里的参数一直往 0 靠，是不是梯度下降就是找 0？”
解释与校准
不是。0 只是教材示例函数的最优点。梯度下降真正做的是寻找让 loss 最小的参数位置，最优参数不一定是 0。
这一问真正要记住：
梯度下降是在逼近最优解，不是在机械地把所有参数变成 0。
对话复盘
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 36
对话复盘 · 学习节奏
信息摄入太多，是不是应该立刻停下来？
36
用户提问
“如果这一节没完全消化，还要不要继续刷后面的课？”
解释与校准
可以采用“两轮学习”：第一遍建立地图、只记录关键词和疑问；第二遍再回头补概念和做练习。关键是保留一个“待回收列表”。
这一问真正要记住：
先建立地图，再填细节；但不要让“知道词”伪装成“已经理解”。
对话复盘
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 37
对话复盘 · 学习记录
课程已经有共享笔记，还要不要自己记？
37
用户提问
“老师的笔记已经很完整了，我是不是不用再写？”
解释与校准
共享笔记负责“标准内容”，个人笔记负责“我卡在哪里、我怎么理解、哪些地方易错、作业怎么解决”。不要重复抄教材，要记录自己的学习痕迹。
这一问真正要记住：
共享笔记负责完整，你的笔记负责理解和复盘。
对话复盘
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 38
对话复盘 · 易混概念
对话复盘：小白最容易把这四件事混在一起
38
概念
人话解释
关注什么
参数量
模型里有多少个可训练数字
存储 / 模型容量
计算量
处理一次输入要执行多少运算
速度 / 显存 / 成本
网络退化
训练集表现都变差，深层网络更难优化
优化问题
过拟合
训练集好，测试集差
泛化问题
遇到新术语先问：它描述的是模型本身、运行成本，还是泛化效果？
对话复盘
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 39
对话复盘 · 实验设计
为什么“训练成功”还不等于“曲线可交付”？
39
用户提问
“模型已经跑完了，为什么还要重新改 train.py？”
解释与校准
因为第一次训练只记录了总 loss 和权重，后续想画 val loss、mAP、precision、recall，必须在每个 epoch 结束时记录验证结果。
这一问真正要记住：
先设计日志字段，再设计 plot.py；不要训练完才发现数据没保存。
对话复盘
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 40
对话复盘 · 指标口径
为什么训练中打印的 mAP 和最终 JSON 有细小差异？
40
用户提问
“一个是 0.696824，一个是 0.698624，到底信哪个？”
解释与校准
训练过程中的数字是某个时点、某个调用链下的结果；最终独立评估文件是完整验证集重新计算后的结果。交付时统一以 evaluation_results.json 为源头。
这一问真正要记住：
数字有差异时先查来源，不要直接平均或凭感觉选一个。
对话复盘
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 41
对话复盘 · 训练配置
为什么把 batch_size 改成 8？
41
用户提问
“是不是 batch 越大越好？”
解释与校准
不是。batch_size 要在显存、速度、稳定性和训练数据规模之间平衡。本次云端 RTX 5090 显存更充足，所以从本地小 batch 调到 8。
这一问真正要记住：
参数调整要和硬件条件绑定，不能脱离设备谈“最佳值”。
对话复盘
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 42
对话复盘 · 项目沟通
项目经理真正想知道什么？
42
用户提问
“我不是算法工程师，汇报时是不是要讲很多卷积公式？”
解释与校准
重点讲选择理由、数据和流程、实验指标、遇到的问题、当前局限和下一步计划。代码细节只在对方需要复现或排查时展开。
这一问真正要记住：
项目汇报的核心不是展示术语数量，而是解释结果为何可信、下一步如何推进。
对话复盘
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 43
对话复盘 · 排错方法
报错应该怎么写进自己的检查清单？
43
用户提问
“我怕下次又遇到同样的路径和接口问题。”
解释与校准
不要只保存“报错截图”，要写成四列：错误现象 → 根因 → 修复动作 → 预防动作。这样下一次可以直接按类别定位。
这一问真正要记住：
错误复盘的最小单位是“现象—原因—修复—预防”。
对话复盘
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 44
对话复盘 · 项目闭环
什么时候算真正完成一个 AI 项目？
44
用户提问
“跑完 100 轮、拿到一个 mAP，就算结束了吗？”
解释与校准
还要完成独立评估、结果可视化、代码整理、README、版本提交和交付说明。只有别人能看懂、能复现、知道限制，项目才算真正完成。
这一问真正要记住：
结果是终点的一半；可解释、可复现、可交付才是完整闭环。
对话复盘
项目复盘手册 · MobileNetV2 + Faster R-CNN

## Slide 45
最后真正要带走的，不是某个模型名
而是一套可迁移的项目习惯
1
先看数据，再看模型
数据格式错了，模型再强也没有意义。
2
先做小规模验证，再跑长实验
每轮是否可完成、日志是否完整，要先验证。
3
把报错写进检查清单
错误不是黑历史，是下一次的快捷路径。
4
交付时讲清楚证据来源
结果、图表、代码和权重要各有位置。
项目完成的标志：你不仅跑出了结果，也知道为什么它可信。
45